桃園市所屬學校104年度辦理採購常見缺失彙整表及因應措施與建議

壹：學校常見缺失情形彙整一覽表：

| 階段 | 作業流程 |  | 細項 | 常見缺失情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 採購 規劃 階段 | 會議紀錄 |  | 1 | 未召開學年會議、領域會議彙整教師採購需求內容項目，如美勞教材。 |
|  |  |  | 2 | 未召開營繕採購小組審議採購需求及項目。 |
|  | 採購簽呈 |  | 1 | 未檢附校內需求單位（如教務處、訓導處…）移請總務處招標簽呈。 |
|  |  |  | 2 | 未明確依所占採購預算比率，區分財物、勞務或工程採購方式。 |
|  |  |  | 3 | 未說明招標方式是公開招標、限制性招標、公開取得…。 |
|  |  |  | 4 | 未說明決標方式是最低標、最有利標、準用最有利標、最有利標精神…。 |
|  |  |  | 5 | 未說明預算來源為學生代收代辦費、市府補助款或…等。如為上級補助款，未檢附向上級申請補助經費之公文及上級核定函文。 |
|  |  |  | 6 | 未詳細說明採購金額、預算金額、後續擴充方式及金額。 |
|  |  |  | 7 | 後續擴充金額未納入採購金額。 |
|  |  |  | 8 | 最有利標精神決標時，簽呈應引述政府採購法第23條、中央機關未達公告金額採購招標辦法第2條第1項第3款「取最有利標精神擇最符合需要者」，並詳細說明採最有利標精神之理由。 |
|  |  |  | 9 | 最有利決標時，未就個案符合細則66條說明需採最有利標之「異質」情形，且未檢附教育局核定最有利標之函文日期文號。 |
|  |  |  | 10 | 限制性招標時，未說明適用第22條第幾款與完整理由，且未檢附需求單位申請限制性招標申請書。 |
|  |  |  | 11 | 簽請辦理限制性招標準用最有利標決標時，未明確說明採購標的係屬專業服務、技術服務或資訊服務，且未說明應經公開客觀評選之優勝廠商依優勝序位進行議價方式辦理。 |
|  | 廢標重簽 |  | 1 | 上網公告後，於開標前召開會議決議宣布廢標，以另案重新招標，但未經簽請校長核准，即再行辦理招標。 |
|  |  |  | 2 | 有一再流（廢）標、無法決標之情形者，未就其原因進行檢討，且未經簽准校長核准，即逕行重複上網招標。 |
| 二、 招標 文件 階段 | 投標須知 招標公告 |  | 1 | 投標須知與契約沿用前人舊版本，未採用工程會最新版本，且首頁右上角未註明版本日期。 |
|  |  |  | 2 | 投標須知範本條文中可複選者，應加以勾選，不宜自行刪除複選項目。 |
|  |  |  | 3 | 文字精確度不足，如標案名稱、採購金額、開標時間、開標地點、評選時間、評選地點、決標時間…等，與「採購簽呈」、「招標公告」或其他文件，前後不一致。 |
|  |  |  | 4 | 〔上級機關名稱〕應為「桃園市政府」，但卻誤填為「桃園縣政府」或「桃園市政府教育局」。 |
|  |  |  | 5 | 未達公告金額之採購，第一次採購簽呈載明若未能取得三家以上廠商之報價單或企畫書則改採限制性招標，並經機關首長核准在案，惟投標須知中〔將改採限制性招標方式辦理〕之選項竟漏未勾選。 |
|  |  |  | 6 | 分項複數決標（例如校外教學若分為三、四、五、六年級共4個項次，每個項次僅由一家最低報價廠商得標方式辦理），但投標須知中僅勾選「複數決標」卻漏未勾選「分項決標」。 |
|  |  |  | 7 | 履約期限為重要事項，招標公告與決標公告載明之履約期限應一致。例如在招標公告載明的履約期限為「90天」，決標公告卻記載為「1050101至1050331」，前後不一致。 |
|  |  |  | 8 | 招標公告中〔是否訂有與履約能力有關之基本資格〕欄位填註為「否」，但投標須知中卻要求廠商提供無退票紀錄證明、樣品…等履約能力證明文件，前後不一致。 |
|  |  |  | 9 | 投標須知中[投標廠商之基本資格]與招標公告中[廠商資格摘要]欄位，未敘明投標廠商業別、營業項目（應以經濟部編訂之公司行號營業項目代碼表所列之大類、中類、小類或細類項目為基準）。 例如：自然專科教室設備更新採購，廠商業別與營業項目，可載明為EZ05010儀器儀表安裝工程案、F113030精密儀器批發業….等。 |
|  |  |  | 10 | 投標須知之文字精確度不足，如廠商登記或設立之證明、廠商納稅之證明、廠商信用之證明…等，與「採購簽呈」、「招標公告」、「廠商投標資格審查表」或其他文件，前後不一致。 |
|  |  |  | 11 | 「廠商登記或設立之證明」完整寫法為： 如公司登記或商業登記證明文件、非屬營利事業之法人、機構或團體依法須辦理設立登記之證明文件、工廠登記證、許可登記證明文件、執業執照、開業證明、立案證明或其他由政府機關或其授權機構核發該廠商係合法登記或設立之證明文件。廠商得以列印公開於目的事業主管機關網站之資料代之。廠商附具之證明文件，其內容與招標文件之規定有異，但截止投標前公開於目的事業主管機關網站之該廠商最新資料符合招標文件規定者，機關得允許廠商列印該最新資料代之。 |
|  |  |  | 12 | 「納稅證明資料」完整寫法為： 納稅證明，其屬營業稅繳稅證明者，為營業稅繳款書收據聯或主管稽徵機關核章之最近一期營業人銷售額與稅額申報書收執聯。廠商不及提出最近一期證明者，得以前一期之納稅證明代之。新設立且未屆第一期營業稅繳納期限者，得以營業稅主管稽徵機關核發之核准設立登記公函代之；經核定使用統一發票者，應一併檢附申領統一發票購票證相關文件。營業稅或所得稅之納稅證明，得以與上開最近一期或前一期證明相同期間內主管稽徵機關核發之無違章欠稅之查復表代之。 |
|  |  |  | 13 | 「廠商信用證明文件」完整寫法為： 如票據交換所或受理查證之金融機構於截止投標日之前半年內所出具之非拒絕往來戶及最近3年內無退票紀錄證明、會計師簽證之財務報表或金融機構或徵信機構出具之信用證明等。 |
|  |  |  | 14 | - 押標金：不逾預算金額5%。 - 履約保證金：不逾預算金額10%。 - 保固金：不逾預算金額3%。 |
|  |  |  | 15 | 投標須知或招標公告之金額未詳載幣別、錢幣及計價單位，例如只寫50,000。 |
|  |  |  | 16 | 「押標金之有效期」正確寫法為： 應較招標文件規定之報價有效期長三十日。廠商延長報價有效期者，其所繳納押標金之有效期應一併延長之。 |
|  |  |  | 17 | 「履約保證金之有效期」正確寫法為： 廠商以銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀、銀行之書面連帶保證或保險公司之保證保險單繳納履約保證金者，除招標文件另有規定外，其有效期應較契約規定之最後施工、供應或安裝期限長九十日。 |
|  |  |  | 18 | 履約保證金繳納期限為簽約日前，因訂約日無明確日期，應載明為「決標日起或次日起○日內繳納」為宜。 |
|  |  |  | 19 | 投標須知未記載押標金、履約保證金等各種保證金之繳納處所或金融機構帳號。 |
|  |  |  | 20 | 因政府採購法已訂有相關罰則（如第48條、50條、101條至第103條等），因此招標文件中不得要求廠商填具各式「切結書」（例如：保證絕無作弊壟斷標價、借用證照、圍標…等違規不法情事）。 |
|  |  |  | 21 | 有關廠商與機關間之招標、審標、決標及履約等爭議，得依採購法第六章爭議處理等相關規定提出異議、申訴及調解，因此投標須知及投標文件內，均不得載有「不得提出任何異議」、「廠商不得異議」或「得標廠商須無條件配合」等字句。 |
|  |  |  | 22 | 投標須知中有註明提供電子投標，但招標公告卻為「否」，前後不一致。 |
|  |  |  | 23 | 投標須知中〔收受投標文件地點〕與〔開標地點〕等欄位，除書寫學校地址外，應再加註校內哪個地點，如總務處、校長室…等。 |
|  |  |  | 24 | 投標須知與契約須一致載明〔受理廠商申訴及履約爭議調解之採購申訴審議委員會名稱及聯絡方式〕為105年5月20日桃園市政府新設立之「桃園市政府採購申訴審議委員會，聯絡地址：桃園市桃園區縣府路1號7樓，電話：03-3322101分機5717或5718，傳真：03-3391726」。 |
|  | 投標須知 補充說明 |  | 1 | 「投標須知」與「投標須知補充說明」常常內容重複過多，甚至內容不一致，因此可將「投標須知補充說明」之重要事項書寫於「投標須知」最後面備註即可，儘量減少製作「投標須知補充說明」。 |
|  |  |  | 2 | 「投標須知補充說明」中載明得標廠商需免費招待…等字樣，例如校外教學投標須知補充說明中載明得標廠商需招待每班一位清寒學生，此係將將成本轉移至其他參加校外教學之師生，違反監察院規定。 |
|  | 單價明細 |  | 1 | 財物採購（例如：冷氣機）之單價分析表，未標明「二家以上之參考廠牌」或「同等品」等字樣。 |
|  |  |  | 2 | 單價分析表內之標的物，不得要求或提及特定之商標或商名、專利、設計、型式、特定來源地、生產者或供應者。 例如：校外教學不得明確指定遊樂園名稱，僅可載明「參考地點」，再由各旅行社於其計畫書安排行程，做為評選時考量。 |
|  |  |  | 3 | 辦理工程採購時，應依行政院勞工委員會92年12月1日發布之「加強公共工程勞工安全衛生管理作業要點」規定編列費用，並參考行政院公共工程委員會函頒之「公共工程安全衛生項目之編列參考附表」，訂定專項編列安全衛生經費，按實際狀況，就可量化與不可量化部分盡量分解細項編列，並於施工中切實執行。【工程類】 |
|  |  |  | 4 | 有關工程品質管理費之編列，應儘量量化，核實辦理，以落實施工品質。【工程類】 |
|  |  |  | 5 | 有關品管費、勞安費、管理費、保險費及利潤等間接費用，編列預算時可依工程費比例概估，因實際投標時，廠商多以實際發生之成本估算，且不同廠商有不同之管理費及利潤之考量，故製作招標文件之空白標單時，尚無須強制要求廠商須按機關之比例報價，可改以「一式」方式，由廠商自行報價，較符合實際，以避免有「政府採購行為錯誤態樣」序號10-6「不考慮廠商單價是否合理而強以機關預算單價調整廠商單價」之疑慮。【工程類】 |
|  |  |  | 6 | 辦理工程採購，應設置工程告示牌，並於工程設計時納入設計圖說，或於契約明定廠商應於開工前將工程告示牌相關施工圖說報機關審查核可後設置，應將工程告示牌及竣工銘牌設置費用列入發包預算，並按實際狀況，可量化部分應盡量分解細項，難以量化部分以一式編列【工程類】 |
| 三、 開標 審查 階段 | 投標收件 | 1 |  | 「投標廠商投標資料收件記錄表」，投遞者未簽章，亦未填寫各投標廠商投標時間。 |
|  |  | 2 |  | 投標廠商將投標文件送達機關時，學校未於標封上註明投標文件送達日期、時間，無從得知是否在規定截標時間內送達。 |
|  | 資格審查 | 1 |  | 主持開標人員雖可由總務處上簽呈請校長指派適當人員擔任，但當校長於簽呈上批示由某處室主任擔任主持人時，簽呈並未加會該主任。 |
|  |  | 2 |  | 開資格標前，未至政府電子採購網站查詢及列印投標廠商是否屬拒絕往來廠商名單備查。 |
|  |  | 3 |  | 不得將非屬於提供招標標的有關者及與履約能力有關者之基本資格條件，作為資格審查標準。 例如：「投標廠商印模單證本」、「公會會員證」、「旅行業品質保障協會會員證書」、「電子憑據書面明細紙本」、「電子領標之憑據」、「產品責任險證明」、「工作實績證明」、「投標時檢附原廠製造證明、原廠代理證明、原廠供應證明」，均不得納入廠商資格審查表欄位。 |
|  |  | 4 |  | 只有「工程」及「甄選建築師」等採購才須要求投標廠商檢附「公會會員證」，其餘各類採購不得將會員證納入投標廠商資格審查欄位。 |
|  |  | 5 |  | 財物採購（如：樂器），廠商資格審查表未將「型錄」列為之審查項目，以至於無從得知招標機關是否依招標文件之規定逐項確實審查。 |
|  |  | 6 |  | 資格審查時，若不符招標文件規定而被列為不合格廠商時，學校應儘速以口頭及書面方式敘明理由通知不合格廠商，資格合格之廠商亦應儘速通知，最遲不得逾決標或廢標日十日。 |
|  | 一次投標 不分段開標 | 1 |  | 採「最有利標精神」、「最有利標」或「準用最有利標」決標且將報價列入評分者，因價格須納入評選考量，故應採不分段開標，並將所有投標文件裝入於同一標封，不必將資格證件、企劃書、標單分別封裝。 |
| 四、 評選評分 階段 | 工作小組 |  | 1 | 100萬以上之採購，未簽組三人以上之工作小組。 |
|  |  |  | 2 | 工作小組至少應有一人具有採購專業人員資格，且需影印證照置於卷宗以資佐證。 |
|  |  |  | 3 | 工作小組初審意見表未登載工作小組人員之姓名、職稱及專長。 |
|  |  |  | 4 | 工作小組對於受評廠商在各評選項目之差異性分析，內容過於簡略（例如：只簡略指出在企劃書第幾頁），不具參考價值。 |
|  |  |  | 5 | 開標時間與評選時間間隔過於短暫，以致工作小組無合理時間分析廠商投標文件與企劃書之差異性。 |
|  | 遴選委員 |  | 1 | 未依「政府採購法」及105年7月25日訂定之「桃園市政府及所屬各機關採購評選評審委員遴選作業要點」，正確遴選委員及簽組委員會。 (1) 評審小組：最有利標精神（未達100萬之採購評審委員，不用區分內外聘，家長會代表可視同校內人員，校長直接勾選即可）。 (2) 評選委員會：最有利標、準用最有利標（公告金額100萬以上之採購評選委員，需區分內外聘，家長會長或家長會成員如擔任評選委員，因非屬學校人員，屬外聘評選委員，且其遴聘應符合「採購評選委員會組織準則」第4條第1項及第3項規定）。 (3) 審查小組：異質採購最低標（審查委員，比照評選委員規定）。 |
|  |  |  | 2 | 採購承辦人（總務主任或事務組長）無論在採購過程中是否卸任總務主任或事務組長職務，繼任者在簽請校長圈選評審委員時，仍不宜將前任總務主任或事務組長列為本案「評審委員建議名單」之列供校長圈選，以確保採購過程之公正性與利益迴避。 |
|  |  |  | 3 | 總務處提報評選委員建議名單供校長勾選時，應依校長勾選及標示之名單順序，依序聯繫徵詢評選委員意願。 |
|  |  |  | 4 | 徵詢評選委員意願時，不得僅以電話口頭確認，而需以書面文件（例如函文、傳真、電子郵件…等）徵詢確認，然後將確定組成之名單，簽請校長核准。 |
|  |  |  | 5 | 遴選委員之簽呈或公文，未以密件方式陳核及傳遞。 |
|  |  |  | 6 | 遴選委員之簽呈或公文，不得簽會總務處以外之其它單位。 |
|  |  |  | 7 | 校長在核定評選委員名單時，未一併指定評選委員會之正、副召集人，或裁示由評選委員會委員互推。 |
|  |  |  | 8 | 採購評選委員會召集人若由學校內部人員擔任者，應由一級主管以上人員（也就是主任）任之，例如午餐招標，不得由導師兼午餐執行秘書擔任評選委員會召集人。 |
|  |  |  | 9 | 開標前方成立評選委員會者，簽呈內應敘明「評選項目、評選標準、評定方式已有前例或條件是否簡單」等理由原因。 |
|  | 開會通知 |  | 1 | 開會通知未以密件公文正式通知各評選委員，且未「分繕發文」，導致評選委員間知道其他委員姓名，造成洩密。 |
|  |  |  | 2 | 開會通知未檢附「採購評選委員會委員須知」、「採購人員倫理準則」一同寄送。 |
|  | 評選過程 |  | 1 | 若將價格納入評分項目，所佔全部評選項目之權重，不得低於百分之二十，且不得逾百分之五十。 |
|  |  |  | 2 | 「個別委員評分表」評分後，簽名之處未完全彌封，以致委員姓名資訊暴露，保密措施未臻周延。 |
|  |  |  | 3 | 不同評選委員之評選結果有明顯差異，例如三家廠商投標，1號委員評定序位第一，2號委員評定序位第三時，未提交評選委員議決或辦理複評。 |
|  |  |  | 4 | 評選總表之分數計算必須準確，委員單位職稱要詳細（如果謹記載為教師就過於簡略），下方記事欄位需逐項詳細載明「有」或「無」。 |
|  |  |  | 5 | 評選總表漏未載明各廠商標價。 |
|  |  |  | 6 | 「評選總表」有修（塗）改痕跡，卻無人簽名蓋章。 |
|  |  |  | 7 | 「個別委員評分表」有誤繕時，應請評選委員重新繕寫為宜。 |
|  |  |  | 8 | 未製作評選當日之評選會議紀錄，或是紀錄未盡詳實。 |
|  | 評後簽呈 |  | 1 | 評評選結果尚未簽報校長核定，即逕自洽廠商議價後決標。 |
|  | 密件處理 |  | 1 | 評選過程之簽呈、開會通知、個別委員評分表，未以「密件」處理。 |
| 五、 訂定 底價 階段 | 底價分析 |  | 1 | 訂定底價，應先經規劃、設計、需求或使用單位提出預估金額及其分析後，再由承辦採購單位以密件方式簽報校長核定。 |
|  |  |  | 2 | 底價核定單，僅於底價分析及說明欄位簡單勾選，未提出考量成本、市場行情及政府機關決標資料等相關書面資料，以作為校長或其授權人員核定底價參考。 |
|  | 密件處理 |  | 3 | 底價封未做好保密措施，且開封後未保留於採購卷宗內備查。 |
|  | 訂定時間 |  | 1 | (1) 最低標、異質採購最低標：應於開資格標前訂定底價。 (2) 最有利標：以不訂定底價為原則，評定最有利標後即決標。 (3) 最有利標精神：評選後，擇最符合需要廠商，參考其報價訂定底價，議價後決標。 (4) 準用最有利標：評選後，洽優勝廠商，參考其報價訂定底價，議價後決標。 (5) 限制性招標：限制性招標之比價，其底價應於辦理比價之開標前定之。限制性招標之議價，訂定底價前應先參考廠商之報價或估價單。 |
| 六、 議價 決標 階段 | 廠商出席 |  | 1 | 為因應開標時若需辦理比價、議價時，廠商未到場之情形，學校可於投標須知上備註記載：「請廠商於招標文件所訂開標時間派員到指定之開標場所，以備依政府採購法第51條、第53條辦理時提出說明、減價、比減價格，未派員到場辦理者，視同放棄。」 |
|  | 標單內容 |  | 2 | 「底價核定單」與「標單」兩者應一致，採購若為單價決標，以單價乘以預估數量之和決定得標廠商，例如底價核定單載明「7年級每人新台幣柒佰伍拾元整、8年級每人新台幣貳仟壹拾元整」，但是得標廠商之標單（兼切結書）上卻載明「…今願以單價新台幣：壹佰零陸萬參仟陸佰捌拾元整承包…」，前後不一致。 |
|  |  |  | 3 | 標單下方減價欄位應完全空白，切勿先寫出第一次減價、第二次減價、第三次減價。 |
|  |  |  | 4 | 標單最下方必須有審核人員及校長核章，會計主任不須核章。 |
|  | 決標紀錄 |  | 1 | 開標、決標時應製作記錄，另開標、議價、決標於同日辦理之採購案件，可合併製作。如無議價過程，則為「開標/決標紀錄」。如有議價過程，則為「開標/議價/決標紀錄」。 |
|  |  |  | 2 | 公告金額以上採購，應另行刊登於政府採購公報，並列印檢附佐證，且須於決標紀錄上確實註明「刊登政府採購公報日期」。 |
|  |  |  | 3 | 決標紀錄上之「上網日期」與「招標公告」上之日期應該一致。 |
|  |  |  | 4 | 第二次招標之決標/議價紀錄中〔開標次別〕載明為「第一次」，顯有錯誤，應為「第二次」。 |
|  |  |  | 5 | 決標金額僅填具單價金額，漏(未)填列總決標金額（即單價×預估數量）。 |
|  |  |  | 6 | 開標決標紀錄，如無尚待解決之異議或申訴事件，則該欄位應填「無」。 |
|  | 保留決標 |  | 1 | 總價低於底價百分之八十案件，應於開價格標時先行製作「保留決標紀錄」，並待校長裁示同意決標後，再行日製作「決標紀錄」。 |
|  |  |  | 2 | 總價低於底價百分之八十案件，應「依政府採購法第五十八條處理總標價低於底價百分之八十案件之執行程序」之規定，逐一檢視流程。 |
|  | 通知廠商 |  | 1 | 公告金額以上採購，雖已刊登決標公告，未於決標日起30日內另行發函或用電子郵件通知各投標廠商結果，並留下佐證資料。 |
|  | 支票影印 |  | 1 | 得標廠商雖可將押標金逕轉履約保證金，但仍應將押標金支票影印留存採購卷宗內備查。 |
| 七、 文書 作業 階段 | 簽呈批示 |  | 1 | 對於簽呈或函文，校長或其授權人員僅核章而未批示意見，無從得知其意。 |
|  | 日期時間 |  | 1 | 採購卷宗內所有蓋妥之職章後面，未註明八位數日期時間。 |
|  | 內部控管 |  | 1 | 採購卷宗內未檢附「內部控制制度自行檢查表」，或未逐項勾稽檢查。 |
|  | 契約製作 |  | 1 | 契約書裝訂脫頁不連續，或錯別字未確實校對。 |
|  |  |  | 2 | 契約書內容均以「機關」及「廠商」為契約之兩造相稱，惟契約首頁及末頁卻以「甲方」及「乙方」稱之，前後不一致。 |
|  |  |  | 3 | 辦理工程採購，契約書未訂定工程重點項目檢查程序及檢驗標準。【工程類】 |
|  |  |  | 4 | 辦理工程採購，契約書如要求廠商辦理所需之相關保險，如營造綜合保險、安裝工程綜合保險及雇主意外責任險等，應依規定載明承保範圍、每一事故之自負額上限等，並注意其完整性、最低金額、履約有效時程相關規定，可參閱行政院公共工程委員會99年7月19日工程企字第09900290810號函釋及財團法人工程保險協進會提供之「營造綜合保險各類工程參考費率及自負額表」、「安裝工程綜合保險各類工程參考費率及自負額表」。【工程類】 |
|  |  |  | 5 | 契約書如有規定應保險項目，則廠商辦妥保險後，即應將「保險單及繳費收據」交機關收執，學校應逐一檢視是否與契約規定吻合，並留存於採購卷宗內，以便日後查核。 |
|  |  |  | 6 | 契約書未於最後一頁立契約人之後載明「製約」及「覆核」欄位，並由相關人員核章。 |
|  |  |  | 7 | 契約書末頁之簽約日期有修正痕跡，卻未在修正處核章。 |
|  | 範例參閱 |  | 1 | 工程會針對採最有利標（包括適用最有利標、準用最有利標及取最有利標精神之作業模式）之決標、成立評選委員會及工作小組、召開評選委員會議、簽報核定評選結果等相關作業之簽辦文件，訂定範例供各機關學校參考（http://www.pcc.gov.tw/）\政府採購\政府採購法規\招標文件案例項下「機關辦理最有利標簽辦文件範例」專區，建議可多加利用。 |
| 八、 履約 驗收 階段 | 主驗簽呈 |  | 1 | 決標後，驗收前，總務處未上簽呈請校長指定主驗人員。 |
|  |  |  | 2 | 主驗人員未由校長或主任擔任。 |
|  | 驗收簽呈 |  | 1 | 廠商通知交貨或書面通知履約後，總務處未聯繫廠商及相關人員驗收時間。 |
|  | 驗收紀錄 |  | 1 | - 記錄人員：主辦採購人員，國小多為總務主任，國中多為事務組長。 - 會驗人員：需求單位人員，如簿本採購為教務處，畢旅為訓導處。 - 協驗人員：協助驗收人員，總務處人員或外聘專家學者如電信工會。 - 監驗人員：會計主任。 - 主驗人員：校長或校長指定某位主任。 |
|  |  |  | 2 | 契約如有訂定檢驗或抽驗者，未請廠商出具合格實驗室檢驗或抽驗報告，附於採購卷宗內一併驗收。 |
|  |  |  | 3 | 施工日報表或施工日誌未記載詳實，且交貨或施工前中後未拍照存證作為驗收依據。 |
|  |  |  | 4 | 得標廠商履約過程中，對於學校環境保護、品質管理、施工安全衛生等，未訂定檢查程序及檢驗標準，作為驗收依據。 |
|  |  |  | 5 | 若「投標須知」與「契約」註記採購案件分別交貨驗收，則第1次驗收紀錄之〔驗收批次〕未登載為「第1次」。 |
|  |  |  | 6 | 驗收經過應詳載履約標的及驗收數量，其抽驗部分亦應詳載抽驗品項及數量，不得僅簡略記載「驗收結果與契約、圖說、貨樣相符」，亦不得僅註記「由校長主持，與相關人員至現場實際查驗設備數量、型號及配線、安裝位置，並實際開機檢驗，確認運作正常」。 |
|  | 書面監辦 |  | 1 | 監辦人員（會計主任）採書面審核監辦，但未事先簽請校長核准。 |
|  | 保固日期 |  | 1 | 契約書中之保固切結書，在驗收完成後應填妥保固日期，以維護機關權益。 |
| 九、履約管理前階段 | 契約作業 |  | 1 | 履約期限未載明。 |
|  |  |  | 2 | 決標後契約即成立，再規定材料送審合格後再簽約，有違民法153條規定。 |
|  |  |  | 3 | 因合約未採用工程會範本導致履約階段錯誤叢生及衍生裁罰爭議。 |
|  |  |  | 4 | 契約書為舊版，應逕自下載工程會最新範本。 |
|  |  |  | 5 | 建議收取履約保證金，以維護學生乘車之權益。 |
|  |  |  | 6 | 契約書文件未以公共工程委員會網站最新範本為準。 |
|  |  |  | 7 | 契約書、投標須知及相關文件請至工程會網站下載最新範本。 |
|  |  |  | 8 | 契約書末頁未列製約及覆核之欄位，加強行政文書作業之複核程序並 簽名核章。 |
|  |  |  | 9 | 訂定採購案件之契約書及相關文件，請用工程會最新範本。 |
|  |  |  | 10 | 規定得標廠商應投保保險種類，未於招標文件明文規定投保金額。 |
|  |  |  | 11 | 施工規範多處無明確規定其條件。 |
|  |  |  | 12 | 工程會所訂之施工規範已詳盡規定，無需另訂規定之必要。 |
|  |  |  | 13 | 契約及多項補充說明，多處規定不相符合、不一致。 |
|  |  |  | 14 | 履約期限過短。 |
|  |  |  | 15 | 安全衛生經費、工程品質管理費之編列，未量化、分解細項編列。 |
|  |  |  | 16 | 後續擴充條件不夠具體明確，不符採購法、政府採購公告及公報發行 辦法之規定。 |
|  |  |  | 17 | 招標機關遲未將相關資料提供予得標廠商，致使廠商遲至無法履約， 機關顯違反契約。 |
|  | 保證金繳納 |  | 1 | 得標廠商遲繳履約保證金。 |
|  |  |  | 2 | 承商履約保證金繳納符合契約規定，惟機關開立收據日期與契約規定 時間不符。 |
|  | 保 險 |  | 1 | 承商辦理保險之期間，與契約內容不符 |
|  |  |  | 2 | 承商投保營造綜合保險單上之被保險人記載、投保期間與契約不符。 |
|  |  |  | 3 | 廠商於履約期間應辦理投保營造綜合保險證明文件，未檢附。 |
|  |  |  | 4 | 相關保險資料不足。 |
|  |  |  | 5 | 承商未提送保險相關資料。 |
|  |  |  | 6 | 承商保險未能涵蓋履約期間，學校未要求廠商延長保險期間。 |
|  |  |  | 7 | 查明該廠商之勞工是否依法投保勞保。 |
|  |  |  | 8 | 雇主意外責任險附加保險，然保險金額卻未載明最低投保金額。 |
|  |  |  | 9 | 依約營造綜合保險單有營造工程財務損失險及第三人意外責任險及意外責任險附加保險，查附加保險未投保。 |
|  |  |  | 10 | 注意保險期間應係自申報開工日起至履約期限屆滿之日加計3個月 止。(完工後投保) |
|  |  |  | 11 | 保險單保險期間與契約規定不符。(過短) |
|  |  |  | 12 | 未見各項附加保險書面資料，與契約不符。 |
|  |  |  | 13 | 承商投保之營造綜合保險單，保險期間與契約不符。 |
|  | 工程告示 |  | 1 | 工程告示牌內容缺漏「經費來源」。 |
|  |  |  | 2 | 工程告示牌相關施工圖說，未函報機關審查，與規定不符。 |
|  |  |  | 3 | 廠商未依約於開工前將工程告示牌相關施工圖說報機關審查核可後設 置。 |
|  | 計畫書審查 |  | 1 | 品質計畫書，監造單位及主辦機關未落實審核機制。 |
|  |  |  | 2 | 施工計畫書部分內容與圖說說明規定不符。 |
|  |  |  | 3 | 施工品質計畫書內檢驗停留點，未涵蓋監造單位明定之檢驗停留點。 |
|  |  |  | 4 | 施工品質計畫書自主檢查表過於簡單 |
|  |  |  | 5 | 施工品質計畫書有多處疏漏、未量化…，監造及機關未能落實審核機制。 |
| 十、履約管理中階段 | 開工作業 |  | 1 | 本案查無相關開工報核資料。 |
|  |  |  | 2 | 未見開工相關資料，並請註意應於開工前投保。 |
|  | 品管查驗 |  | 1 | 工程檢驗、品質管理及驗收等，未以書面、照片或其它事證記載。 |
|  |  |  | 2 | 承商未確實依契約規定將書面、照片或其它事證記載或提送監造單位審核。 |
|  | 各項紀錄 |  | 1 | 工人出勤、機具動員、日報表未確實填寫。 |
|  |  |  | 2 | 機關未監督監造單位及廠商每日填寫日報表。 |
|  | 變更設計 |  | 1 | 後續擴充誤以契約變更作業進行。 |
|  |  |  | 2 | 後續擴充底價核定與「應依圖說、規範、規範契約並考量成本、市場 行情及政府機關決標資料逐項編列之規定」不符。 |
|  |  |  | 3 | 無契約變更相關資料。 |
|  |  |  | 4 | 延遲履約未見報文展延。 |
| 十一履約管理完成階段 | 竣工 |  | 1 | 竣工報告未使用工程會發布之竣工報告表格。 |
|  |  |  | 2 | 無竣工相關資料，與契約不符。 |
|  |  |  | 3 | 完工報告書承辦單位未製作簽呈辦理驗收，使行政程序更臻完備。 |
|  |  |  | 4 | 工程竣工報告表註記竣工日期與實際竣工日期未相符。 |
|  |  |  | 5 | 驗收資料查無竣工圖說書面資料。 |
|  | 驗收程序 |  | 1 | 驗收紀錄應詳載，過於簡略。 |
|  |  |  | 2 | 廠商及業主雙方驗收相關紀錄，日期登載不同。 |
|  |  |  | 3 | 交通車驗收作業過程記載未詳實。 |
|  |  |  | 4 | 驗收時應簽請機關首長或其授權人核派主驗人員。 |
|  |  |  | 5 | 訂有材質規格，驗收卻未檢附相關檢驗報告或佐證資料。 |
|  |  |  | 6 | 驗收紀錄太過簡略。 |
|  |  |  | 7 | 驗收無監造單位。 |
|  |  |  | 8 | 驗收合格日期與檢附相片拍攝日期不同。 |
|  |  |  | 9 | 辦理驗收之簽呈，相關資訊過於簡略。 |
|  |  |  | 10 | 各項文件之履約日期計算及登載有誤。 |
|  |  |  | 11 | 主驗人員建議為主管以上人員，不宜為需求使用單位教師。 |
|  |  |  | 12 | 驗收紀錄資料不全，與契約所載驗收不符。(無丈量、試驗、出廠證明、 保固切結書…) |
|  |  |  | 13 | 驗收紀錄建議詳實記載驗收標的之名稱及數量。 |
|  |  |  | 14 | 驗收記錄不詳實，過於簡略。 |
|  |  |  | 15 | 驗收紀錄各項未符圖說之內容。 |
|  |  |  | 16 | 機關未確認是否已完工即依原函刻簽辦驗收日期，違反政府採購法施 行細則第92條規定 |
|  |  |  | 17 | 雖核准延長履約，但驗收紀錄及財物結算驗收證明書之履約期限仍須 以招標公告之履約時間登錄。 |
|  |  |  | 18 | 驗收紀錄之履約期限與契約履約期限規定不符。 |
|  |  |  | 19 | 查核檢附資料不齊。(竣工驗收) |
|  |  |  | 20 | 驗收紀錄應同時記載相符部分及不相符部分 |
|  |  |  | 21 | 原初驗簽呈，因機關首長遲於核准，未再重簽擇期重新簽辦初驗，即 辦理初驗，行政程序有瑕疵。 |
|  |  |  | 22 | 無需初驗，但驗收經過欄卻記載辦理初驗。 |
|  |  |  | 23 | 正驗紀錄完成履約日期註記錯誤。 |
|  | 結算 |  | 1 | 工程結算驗收證明書，未於工程會網站下載之最新範本。 |
|  |  |  | 2 | 各項文件之履約日期計算及登載有誤。 |
|  |  |  | 3 | 結算驗收證明書誤植為「工程結算驗收證明書」。 |
|  |  |  | 4 | 逾期違約金之計算與契約規定不符。 |
|  |  |  | 5 | 減帳辦理結算，究責於建築師 |
|  | 保固 |  | 1 | 廠商保固切結與契約年限不符。 |
|  |  |  | 2 | 保固切結書記載之保固期間與契約不符。 |
|  |  |  | 3 | 承商檢附保固證明與契約不符。 |
|  |  |  | 4 | 保固切結書保固期間未填。 |
|  |  |  | 5 | 工程結算驗收證明書，引用過時之書表格式 |
|  |  |  | 6 | 保固切結書於驗收完成後，未確實填妥保固日期 |
| 十二其他 | 文書作業 |  | 1 | 相關人員於文書處理過程應於文面適當位置蓋章或簽名，並確實簽註 日期及時間8碼。 |
|  |  |  | 2 | 填具書表應求嚴謹，以維持公文文書品質，且避免記載與事實未符。 |
|  |  |  | 3 | 重要日程(展延、竣工、查驗、驗收)之日期未詳載明。 |
|  | 自主檢查 |  | 1 | 未見各採購階段「內部控制制度自行檢查表」。 |
|  |  |  | 2 | 相關書表所植之開工、完工日期有誤。 |
|  |  |  | 3 | 完成竣工查證之日期顯有誤植。 |
|  |  |  | 4 | 開工日期在機關簽准、完工報告、結算驗收證明書、保單…等出現日 期不一。 |
|  |  |  | 5 | 查核時誤送他案之「竣工圖表」(含竣工圖說及結算明細表)。 |

貳、因應改善之措施：

- 建置總務輔導專網，提供學校辦理採購之參考。

- 配合學校實際需求，輔導團到校輔導諮詢，實務協助。

- 落實個案實務研討，辦理各區總務主任工作坊。

- 發揮諮詢輔導功能，專案及不定期諮詢輔導服務。