3.開標作業細部流程

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **作業流程** | **備註** |  |
| 1最低標 | ※開標前  1形式審查(確認投標廠商是否非屬拒絕往來廠商)  2合格廠商數是否已達法定家數  3底價簽核訂定  ※開標中  1資格審查、規格審查  2開價格標  ※※開標後  1製作開標、決標、流標、廢標紀錄  2退還押標金(需影印押標金憑證)  3保留投標資料(企劃書留1份)  4審查文件結果通知廠商(10日內) | 1.1.1政府採購網首頁—常用查詢—[拒絕往來廠商](http://web.pcc.gov.tw/vms/rvlmd/ViewDisabilitiesQueryRV.do)  收件審查表（如附件，無固定格式）  1.2.1[機關辦理採購之廠商家數規定一覽表](http://lawweb.pcc.gov.tw/LawContentDetails.aspx?id=FL000719&KeyWordHL=&StyleType=1)  1.3.1底價單（[工務局下載區](http://gpis.tycg.gov.tw/PwbTycg_Info/DocumentTemplate)）、底價封（[工務局下載區](http://gpis.tycg.gov.tw/PwbTycg_Info/DocumentTemplate)）  2.1.1參考『[投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準](http://lawweb.pcc.gov.tw/LawContentDetails.aspx?id=FL000722&KeyWordHL=%E6%8A%95%E6%A8%99%E5%BB%A0%E5%95%86%E8%B3%87%E6%A0%BC%E8%88%87%E7%89%B9%E6%AE%8A%E6%88%96%E5%B7%A8%E9%A1%8D%E6%8E%A1%E8%B3%BC%E8%AA%8D%E5%AE%9A%E6%A8%99%E6%BA%96&StyleType=1)』  3.1.1[開標/議價/決標/流標/廢標紀錄檔](http://www.pcc.gov.tw/pccap2/TMPLfronted/ChtIndex.do?site=002)  3.2.1退還押標金申請單範本（如附件，無固定格式） |
| 2評選(審)作業 | ※開標前  1形式審查(確認投標廠商是否非屬拒絕往來廠商)  2合格廠商數是否已達法定家數  ※開標中  1審標，確認符合資格，進入評選(審)  2工作小組初審意見(倘無則免)  3評選(審)會議  4評選（審）結果簽呈  5擇優勝廠商議價議約  ※開標後  1製作開決標紀錄  2退還押標金(需影印押標金憑證)  3.保留投標資料(企劃書留1份)  4審查文件結果通知廠商(10日內) | 1.1.1政府採購網首頁—常用查詢—[拒絕往來廠商](http://web.pcc.gov.tw/vms/rvlmd/ViewDisabilitiesQueryRV.do)  形式審查表（如附件）  1.2.1[機關辦理採購之廠商家數規定一覽表](http://lawweb.pcc.gov.tw/LawContentDetails.aspx?id=FL000719&KeyWordHL=&StyleType=1)  2.1.1工作小組初審意見（如附件，參閱最有利標作業手冊）  3.1.1[評選委員會議紀錄](http://www.pcc.gov.tw/pccap2/TMPLfronted/ChtIndex.do?site=002)（參閱工程會-機關辦理最有利標簽辦文件範例下載）、評選委員評選總表（如附件，參閱最有利標作業手冊）  4.1.1.[簽呈](http://www.pcc.gov.tw/pccap2/TMPLfronted/ChtIndex.do?site=002)（參閱工程會-機關辦理最有利標簽辦文件範例下載）    5.1.1[開標/議價/決標/流標/廢標紀錄檔](http://www.pcc.gov.tw/pccap2/TMPLfronted/ChtIndex.do?site=002)  5.2.1退還押標金申請單（如附件） |