## Slide 1
履約管理
總務主任的跨領域學習
報告人 文華國小校長 吳俊生

## Slide 2
INDEX
定義
辦理流程
Q&A
聯絡諮詢
！

## Slide 3
定義
法定預算：預算案經立法程序而公(發)布者，稱法定預算。
預算案：概算經行政首長核定但未經立法程序者，稱預算案。
概算：各機關依其施政計畫初步估計之收支，稱概算。
分配預算：在法定預算範圍內，由各機關按月或按期分配執行者，稱分配預算。

## Slide 4
定義
工程施工查核：工程施工查核小組之組織準則，由主管機關擬訂，報行政院核定；其作業辦法，由主管機關訂之。
工程品質管理：行政院公共工程委員會訂有公共工程施工三級品管制度；另有「ISO品管」是依據國際標準組織（簡稱ISO）所公佈的ISO 9000系列文件對產品所做的品質管理。
轉包與分包：轉包是將工程之全部或主要部分轉由他人承包，代為履行。 分包則限於非工程全部或非主要部分，由他人承包，代為履行。
仲 裁：為解決採購爭議的策略選項之一，一般雙方書面合意，向仲裁協會 以仲裁制度解決 。
採購法第65條
採購法第66條
採購法第67條
採購法第70條
106年常見缺失
工程施工查核小組作業辦法
桃園市政府工程施工查核小組設置暨作業要點
政府採購法施工查核相關
採購法85條

## Slide 5
其他
採
購
作
業
流
程
編列預算
擬定招標文件
招標決標作業
履約管理
辦理流程
轉包 、分包
工程品質管理
工程施工查核
仲 裁

## Slide 6
履約管理
其他
招
標
決
標
作
業
招標決標作業
公告
廠商領標
押標金
投標
廠商請求釋疑
異議處理
訂定底價
開標
評選(審)會議
議價
資格審查
比減價格
決標
超底價決標
簽約
廠商保證金
決標公告
編列預算
擬定招標文件
辦理流程

## Slide 7
蒐集標的資訊
採購資訊中心
營建物價網路查詢系統
公共建設工程經費
電腦估價系統
預算編列
辦理流程～編列預算
訪價系統

## Slide 8
辦理流程～品管人員設置規定

## Slide 9
辦理流程～三級品管制度

## Slide 10
辦理流程～ISO品管制度

## Slide 11
開會協調和解
取得共識
向採購申訴審議委員會申請調解、調 處
雙方書面合意，向仲裁協會以仲裁制度解決
在法院以訴訟、和解、調解方式解決
採購爭議
辦理流程～仲 裁
處理選項

## Slide 12
工地
安全
完工
工項
防護
辦理流程～走動管理

## Slide 13
醫療
地產
交通
教育
媒體
電商
餐飲
服務
金融
製造
政府機關
通信
Q&A ~總務主任的跨領域視角

## Slide 14
O
THANK Y U FOR LISTENING