桃園市政府教育局110年度總務諮詢輔導團第3次團務會議紀錄

壹、會議時間：110年4月27日(星期二) 14：00

貳、會議地點：大溪國小2F會議室

參、會議主席：蕭富陽校長                                    紀錄人:洪育萍

肆、與會人員：詳簽到簿

伍、主席致詞：略

陸、業務單位報告：

一、 根據『桃園市市立各級學校場地使用收費標準』決議如下:

(一)活動中心大小依各校規模酌情收費，電費部分應隨電價上漲而調整。

(如需人力協助的部分，費用可酌情增加)

(二)運動場(跑道)目前僅以200公尺規模收費，應再增加400公尺的收費。

(三)球場部分應增加籃球場、網球場及操場等費用，以供具營利性質之社團租用時

收費參考。

(四)市府委辦活動之廠商租借場地者，由各校酌情收費。

(五)檢附桃園市新明國小「學校場地使用收費標準」供市府叁酌，詳附件一。

二、 中華電信針對電子標之變革一案，待與局端研商後，再開立相關研習課程。

三、 110年度工作計畫預算局端已於4/16核定,並於4/29撥款。

柒、各組工作報告：

一、 招標作業諮詢小組：

(一)有關招標作業諮詢小組於110年04月29日(四)辦理桃園市110年度上半年[109學年度下學期]第2場次【桃園、龜山、蘆竹、大園區】總務(採購)人員分區研討座談會，於今日辦理完成，相關工作感謝大家協助與幫忙，如期圓滿達成任務。

1.研習時間：110年4月29日(四)09:00~13:00

2.研習地點：公埔國小視聽教室(2F)

3.授課講師：沈得中主任、黃穗芳主任

4.授課內容：學校採購案例探討~以午餐採購為例

5.研習效益：

(1)辦理專業成長研討，豐厚總務採購人員採購知能。

(2)提供招標案例分享，傳承總務採購人員實務經驗。

(3)建立專業對話交流，激勵總務採購人員工作士氣。

(4)透過採購模擬檢核，深化總務採購人員認知素養。

(5)輔導協助採購困境，如質如期完成校園遊戲場建置工作。

下一場次_桃園市110年度上半年[109學年度下學期]總務(採購)人員分區研討座談會_第3場次【中壢、平鎮、觀音區】

研習時間：110年5月20日(四)09:00~12:00

研習地點：瑞埔國小視聽教室(B1)

授課講師：邱俊雄主任、張金田主任

授課內容：以108-109年採購稽核錯誤態樣(工程)為例

(二) 有關協助「桃園市中小學電力系統改善工程(第一區)」採購案

4/06(二)召開預算書圖審查會議

4/06(二)第一次招標公告/招標文件上傳

4/19(一)有關第1次招標因投標廠商家數未達三家故流標

4/20(二)第2次招標公告/招標文件上傳

4/22(四)因更新招標文件故延長等標期(原預計4/27下午17:00截標)

4/28(三)下午17:00截標

4/29(四)第2次招標-開標/資格審查 [開標時間上午10:00]

4/30(五)區工作小組會議(初審) [初審時間上午09:00]

5/03(一)審查委員會(審查) [審查時間上午09:30]

5/05(三)第2次招標-開價格標 [開價格標時間上午09:00]

(三)有關協助『桃園市學校校外游泳教學採購參考手冊』編輯事宜，已完成資料上傳作業，並於110年4月30日(星期五)下午14:00召開第一次編撰會議。

二、履約管理諮詢小組：

(一)承總團交付分工，研擬校外游泳教學採購作業手冊部分內容。

(二)4/29辦理本小組4月月例會，除例行小組會議、經驗分享外，另參觀組員舊屋改

建於綠建築及無障礙之設計。

(三)俟電力改善各區上網招標後，擬另約時間邀請機電技師淺談履約、驗收階段應行

注意事項，精進組員學能。

三、網路平臺建置小組：

(一)電話諮詢管理功能的回覆時間原本只有日期，修正除日期外再增加時間(時、分)。

(二)主席結論: 請網路平台研議建立表格方便填寫資料，並可於列印後直接申請費

用，以利提高輔導員申請便利及意願，以提高輔導成效。

四、教育訓練小組：

預計辦理2場教育訓練研習

主題1： 「午餐採購經驗分享」

時間：4月28日

地點：大業國小4樓視聽教室

講師：葉良志候用校長。

主題2： 「電子投標實務經驗分享」，因3月份的場次反應熱烈，有許多學校仍有需求，擬加辦一場，時間地點另訂。

捌、提案討論：

案由一： 110年度輔導團成員聘任案。

說  明： 輔導團成員聘期於110年7月31日結束，請各組於月例會時詢問各組團員續任

意願。

決  議： 請各組於下期團務會議提出組員名單(續任或改聘者)，並請提供人員異動資訊

以利總團彙整。待確認後請示上級單位。

案由二:  依局端提案，請協助宣導將行政院公共工程委員會修正「公共工程施工品質管理

作業要點」一案，提請討論。

說  明:  一、有關公共工程施工品質管理作業要點規定，機關辦理新台幣一百萬元以上工

程，應於招標文件內訂定廠商應提報品質計畫;監造單位應提報監造計畫。

二、次查上述要點業經行政院公共工程委員會108年4月30日修正部分要點，

未達新台幣一千萬元之工程僅需提送整體品質計畫，適當簡化文件，增訂整

體品質計畫之內容，包括「計畫範圍」，並修正「管理責任」為「管理權責

及分工」。

三、鑑於品質計畫書為工程督導及工程施工查核常列缺失事項，爰請總務輔導

團申明及宣導，以落實工程履約管理、增進工程品質管控。

四、檢附工程會修正「公共工程施工品質管理作業要點」和作業要點修正對照表

(請至行政院公共工程委員會網站下載，

網址:https://lawweb.pcc.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL003734)。

詳附件二。

決  議:

一、請各組在月例會及舉辦的教育訓練研習中，將本案作為宣導重點，並運用

到校輔導或其他機會宣導。

二、總團辦理之總務研習、校長專班等研習，列為宣導要點並紀錄之。

玖、臨時動議：無。

拾、散會時間： 18:00。

附件一

新明國小學校場地設施開放使用管理要點

100.09.19修訂

一、主旨：增進學校社區互動，發揮學校場地正當使用功能，確保校園安寧及設備安全，維持教學及行政之正常運作，強化相關設施之使用及維護特訂定本要點。

二、依據：

（一）桃園縣政府92年7月24日府教國字第0920140327號函『桃園縣立各級學校場地設施開放使用管理要點』、『桃園縣立各級學校場地設施開放使用收費基準』。

（二）本校94.02.01修訂「活動中心、運動場地、教室等使用管理要點」。

三、開放使用及租用場地範圍

（一）一般開放範圍：1.運動場2.籃球場。

（二）申請開放範圍：1.活動中心2.會議室（校史室或家長會志工辦公室）3.視聽教室4.多功能韻律教室5.電腦教室6.三樓桌球室7.一般教室。

四、開放使用及租借時間：

開放時間與學校需要使用相牴觸時，以學校學生學習為優先。

（一）運動場（PU跑道）、籃球場：上課日上午6:00-7:00，下午16:00-18:00。週六、週日及寒暑假上午6:00-12:00，下午14:00-18:00。

（二）活動中心、運動場、中庭內操場、籃球場、電腦教室、視聽教室、綜合教室、一般教室，於上課時間原則不開放。週六、週日及寒暑假申請開放時間以上午8:00至晚上21:00之間為原則，並以實際核定時間為準。

（三）申請借用時間區隔：1.日間全日：上午8:00-下午17:00或跨中午使用超過四小時以上者。2.日間半日：上午8:00-12:00、下午13:00-17:00；或跨中午使用未超過四小時者。3.夜間：晚上18:00-21:00。

五、開放對象：1.社區人士2.機關團體3.校友4.合格立案人民團體5.其他經本校核可者。

六、開放及租借方式：

（一）提供不特定對象免費使用者：校園開放時間，一般開放範圍，包括運動場、籃球場。

（二）提供機關團體申請租用者：申請人應於一週前填具申請書、切結書向學校提出申請，載明活動名稱、時間、性質、參加人數、借用單位負責人，借用設施器材等，繳交場地租借費用及保證金，經本校審核程序核准後始得使用。

（三）一般場地租借申請案件，由總務處會相關處室簽註意見後呈校長核定；特殊申請案件，由本校跨處室成立之審核小組進行審核，呈校長裁示後辦理。

七、申請場地租借收費基準：

| 項次 | 場地名稱 | 收費基準（單位元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 日間 |  | 夜間 |
|  |  | 全日 | 半日 |  |
| 1 | 活動中心（禮堂） | 10000 | 5000 | 7500 |
| 2 | 運動場含200公尺跑道 | 4000 | 3000 | 3000 |
| 3 | 中庭內操場 | 4000 | 3000 | 3000 |
| 4 | 籃球場 | 1500 | 900 | 900 |
| 5 | 電腦教室 | 3000 | 2000 | 2000 |
| 6 | 視聽教室 | 3000 | 2000 | 2000 |
| 7 | 校史（會議）室 | 3000 | 2000 | 2000 |
| 8 | 家長會志工（會議）室 | 3000 | 2000 | 2000 |
| 9 | 三樓桌球（體適能）室 | 1500 | 900 | 900 |
| 10 | 多功能韻律教室 | 1500 | 900 | 900 |
| 11 | 教室（一間） | 750 | 450 | 450 |
| 補充說明： 1.場地租借費用未達3000元者，場地復原保證金1000元整。場地租借費用達3000元以上者，場地復原保證金2000元整。活動中心場地復原保證金10000元整。 2.借用場地由本校提供停車管理者，20汽機車輛次以下者加收500元；達20車輛次以上者加收1000元；達40車輛次以上者加收2000元。 3.借用場地以不得辦理外燴為原則，因特殊需求，活動含餐飲者，另加收5000元清潔費。 4.活動中心使用空調全日加收5000元、半日2500元。教室或會議室使用空調加收全日加收2000元、半日加收1000元（無則免）。 5.申請單位如須本校工作人員協助，得支給工作津貼全日每人1000元、半日每人500元，由工作人員簽領。 6.場地租借原則上不提供音響，音響設備或擴音器請申請人自備。 7.使用穿堂中廊空間以不收費為原則，惟非校園開放時間仍須申請場地借用，並以學生需求及整體觀瞻為優先考量。 |  |  |  |  |

八、優惠事宜：有下列情事之一者，本校得免收、減收或停收租金：

（一）各級機關學校辦理業務或教育宣傳（免收）。

（二）各機關學校間協助事項（免收）。

（三）其它法律規定得免收、減收或停收租金事項。

（四）配合辦理上級機關縣府或市公所政令宣導教育活動（免收）。

（五）機關首長裁量權，例如：

1.本校協辦之活動（免收或酌收1/2）

2.本校家長會主辦與本校師生有關之活動（免收或酌收1/2）

3.健康促進鼓勵本校同仁參加之文康體育活動（免收或酌收1/2）

4.安定教師工作環境之教職員子女照護活動（免收或酌收1/2）

5.立案之慈善公益團體辦理具教育意涵之活動（免收或酌收1/2）

6.人民團體或專業機構人士以本校學生為對象之教學活動（酌收1/2）

7.學校社區化具敦親睦鄰性質之團體活動（酌收1/2）

8.長期租借之各項活動（酌收1/2）

9.其他經機關首長核定者。

九、使用規範與限制

（一）活動之項目及內容，不得違反法令規章及善良風俗。

（二）場地使用以辦理體育、社教、藝文活動為原則。

（三）借用之時間、場所不得影響學校教學及有關行政運作。

（四）不得有商業營利行為。

（五）不得違反公共安全及公共秩序。

（六）校園開放時間，一般民眾進入校園，如有下列情事者，本校得拒絕其進入或加以驅離，如有不聽從警衛或管理人員之勸止者必要時得請轄區警察人員協助或取締處理。

1.著奇裝異服者，或裸露身體者。

2.酗酒或精神異常者。

3.推銷或擺流動攤販者。

4.喧鬧或聚眾喧嘩、鬥毆者。

5.破壞公物或有不法行為者。

6.逕自進入未經許可之場所或教室者。。

7.隨意張貼或塗抹污損校庭、牆壁、設備者。

8.攜帶小動物、危險品及違禁品進入校園者。

9.於PU跑道及走廊騎乘腳踏車及使用車輛者。

十、損害賠償：

（一）場地租借申請人清潔工作逾時未處理妥當，或借用時損壞本校既有之設施，未及時修復，本校依法追究相關責任及賠償事宜。

（二）違反本管理要點各項規定，本校將依情節輕重處以1.依市價賠償，並書面切結警告。2.列入拒絕出借名單，沒收保證金，並呈報縣府備查或通報治安機關。

十一、安全及注意事項：

（一）借用者須依規定，向本校辦理借用手續。

（二）國旗杆除懸掛國旗外不得懸掛任何旗幟而校園內亦不得張貼不法之標語。

（三）清潔復原等工作，由借用單位、人員負責，並須於活動當日晚上十時前完成，逾時未處理者，追究相關責任及賠償事宜，情節嚴重者，本校將列入拒絕出借名單（所有垃圾、廚餘、廁所穢物或張貼之標語、地板清洗等，務須清運乾淨）。使用單位或人員所有之各種自備器材、設備，須於用畢當天撤除，場地應回復原狀。

（四）場地租金必須於申請借用簽約之同時繳納，本校並納入相關公庫，並依會計程序辦理。

（五）場地、校舍暨器材若因使用而致毀損，使用人須照價賠償。必要時，得於繳納保證金扣除。

（六）活動中不得燃放煙火、鞭炮等有危害公共安全之情事。

（七）除特殊必要且徵得學校同意外，不得任意使用借用範圍以外之場所、設備或器材。

（八）除佈置會場運送器材外，汽、機車及自行車應停放於停車場，不得任意駛入教學區。

（九）活動期間若發生意外、治安問題或火警事件，使用單位應負完全責任。

（十）辦妥場地借用手續後，不得任意變更使用用途，其損害本校權益者，得不退還已繳之費用或沒收保證金繳入公庫。

（十一）本要點公布實施前已完成場地租借使用程序者，依原申請案執行，並於本學期末結束借用（申請一年期者，退還原繳付之場地使用費1/2），下學期續借者，適用本要點規定辦理。

十二、本辦法經主管會報通過，呈校長核定公布後實施；其修正時亦同。

附件二