表十一	變更契約議定書

機關全銜

第   ○   次

變 更 契 約 議 定 書

工程名稱：

契約案號：

承包廠商：

契 約 變 更 協 議 書（稿）

桃園市政府○○局（以下簡稱機關）委託○○（以下簡稱廠商）辦理「○○」，雙方協議簽訂本契約變更協議書，共同遵守，其條文如下：

- 本勞務契約擴充增購服務金額計新臺幣○佰○拾萬元整。

- 以原契約（○○字第○○號）決標單價每人新臺幣○仟○佰○拾元整及原契約條件辦理擴充。

- 增購期限為訂約日起至○年○月○日止。

- 協議書於雙方簽訂後生效。

- 協議書正本○份，雙方各執1份，副本○份由機關陳報備用。

立協議書人

機關：   桃園市政府○○局

負責人： 局長 ○○○

電話：   03-3322101#○○○

地址：   桃園市桃園區縣府路1號7樓

廠商：   ○○○

負責人： ○○

電話：  （○）○○○○

傳真：  （○）○○○○

地址：   (○) ○○○○

中　　華　　民　　國　104年　   月　　　　　日

- 承辦人      股長        科長       簡任技正      主任秘書       副局長       局長

機關名稱「○○工程」第○次變更契約議定書

- 本工程以（原契約編號）之原訂條款繼續有效，第○次變更契約係因（變更理由及項目），變更內容詳如變更詳細價目表及單價分析表。

- 本工程原契約總價為新臺幣             元整，截至前次契約變更總價為新臺幣             元整。

- 本次契約變更增加金額為新臺幣             元整，減價金額為新臺幣          元整，契約變更後總價為新臺幣         元整。

- 原契約工程期限        日曆天/工作天，本次工期延長        日曆天/工作天，合計工程期限        日曆天/工作天。

- 本議定書正本2份，機關及廠商各執1份，副本○份，機關○份，廠商○份分別執用，副本如有誤繕，以正本為準。

立協議書人

機    關：

代 表 人：

地    址：

廠    商：

負 責 人：

地    址：

統一編號：

契 約 變 更 協 議 書

正本

桃園市政府○局（以下簡稱甲方）委託○國際旅行社有限公司（以下簡稱乙方）辦理「『○○工程業務交流工程參訪』委託專業服務案」，雙方協議簽訂本契約變更協議書，共同遵守，其條文如下：

- 本案新增單價部分總計新臺幣6萬8,860元整(含稅)。

| 項次 | 項目及說明 | 單位 | 增加數量 | 單 價 | 複 價 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 壹 | 膳食費 |  |  |  |  |
| 四 | 膳食加菜 | 式 | 1 | 12,460 | 12,460 |
| 五 | 當地特產 | 份 | 40 | 70 | 2,800 |
| 貳 | 住宿費(含早餐) |  |  |  |  |
| 一 | 住宿費(含早餐) | 房 | 4 | 5,200 | 20,800 |
| 參 | 火車票、租用遊覽車車資、門票及保險費 |  |  |  |  |
| 五 | 機票改票手續費 | 次 | 2 | 800 | 1,600 |
| 六 | 接駁車 | 式 | 1 | 10,200 | 10,200 |
| 肆 | 參訪禮 |  |  |  |  |
| 一 | 參訪禮 | 份 | 10 | 1,000 | 10,000 |
| 伍 | 行政雜支 |  |  |  |  |
| 三 | 音響設備租用 | 梯 | 2 | 5,500 | 11,000 |
| 總計（含稅） |  |  |  |  | 68,860 |

- 原契約總價為99萬2,000元整，變更後契約總價為106萬860元整，詳修正後契約執行經費表如附件。

- 協議書於雙方簽訂後生效，協議書正本○份，雙方各執1份，副本○份由機關陳報備用。

立協議書人

甲方：   桃園市政府○局

代表人： 局長 ○○

電話：   03-3322101#○○

地址：   桃園市桃園區縣府路1號○樓

乙方：   ○國際旅行社有限公司

負責人： ○○○

電話：   02-○○1-0051

地址：   104台北市中山區○○路二段○號

中　 華　 民　 國 ○ 年 ○  月  ○  日

臺北市政府版

工程主辦機關全銜

契約變更書

工程名稱：○○　　　　　　　　　   　　 原契約編號：○○

廠  商：○○　　　　　　　　　　　   契約變更編號：○○

變更依據：「政府採購契約變更作業規定一覽表」第一項次及機關○年○月○日○○字第○○號函核准。

變更內容：契約詳細價目表之「工地安全圍籬」數量有不符之情形（設計圖為54M，詳細價目表為5.4M），辦理追加數量。

備　　註：

本工程原契約總價：1,660,000　　　　　     新台幣：壹佰陸拾陸萬元

截至前次契約變更總價：1,660,000　　　　　 新台幣：壹佰陸拾陸萬元

本次契約變更增減價（詳如附件詳細價目表）：加帳96,940新台幣：加帳 玖萬陸仟玖佰肆拾元

本次契約變更後總價：1,756,940             新台幣：壹佰柒拾伍萬陸仟玖佰肆拾元

本次工期延長0天，至上次止核定完工日期99.08.20，本次核定完工日期為99.08.20

主辦機關簽認：　　　　　　　　　　　　　  日期：○年○月○日○

工程司簽認：  　　　　　　　　　　　　    日期：○年○月○日○

廠商 簽認： 　　　　　 　    　 　　　  日期：○年○月○日○