桃園市政府教育局所屬學校申請什項經費補助檢核表（範例）

| 檢核項目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 |  | 屬中長程校務發展計畫__105_年度__5____項 屬急迫性項目，原因及說明：夢想池及其周圍木棧道地坪及樹屋支柱等因潮濕老舊毀損 |  |  |  |  |
| 二、 |  | 採購類別： 工程 □財物 □勞務 （可複選） |  |  |  |  |
| 三、 |  | 應附文件： |  |  |  |  |
| 有 | 無 | 文件檢核項目 |  |  |  |  |
|  | □ | 1 | 現況照片 |  |  |  |
|  | □ | 2 | 施作位置圖（確切位置應標示清楚）。 |  |  |  |
|  | □ | 3 | 概算書（表）並經校內相關人員核章。 |  |  |  |
|  | □ | 4 | 中長程校務發展計畫。 |  |  |  |
|  | □ | 5 | 採購需求會議紀錄及出席人員簽到冊。 |  |  |  |
|  | □ | 6 | 採購案件進度期程表(※未逾公告金額十分之一及查核金額以上免附)。 |  |  |  |
| □ | □ | 7 | 財物採購應加附(1)教學實施計畫，(2)設備清單或財產清冊。 |  |  |  |
| 四、 |  | 工程符合永續校園項目及具體作法如下：(※財物及勞務類免填) |  |  |  |  |
| □ | #### 1.雨水再生水利用 |  |  | □ | #### 8.親和性圍籬 |  |
| □ | #### 2.自然淨化水循環處理 |  |  | □ | #### 9.多層次生態綠化 |  |
| □ | #### 3.再生能源應用 |  |  | □ | #### 10.健康建材與自然素材 |  |
| □ | #### 4.節約能源設計措施 |  |  | □ | #### 11.室內環境改善 |  |
| □ | #### 5.節水措施規劃 |  |  | □ | #### 12.其他：___________________________ |  |
|  | #### 6.透水性舖面 |  |  |  | #### ____________________________________ |  |
| □ | #### 7.地表土壤改良 |  |  |  | __________________________________ |  |
| 永續校園具體作法說明： 1.透過鋪設透水磚，解決現況夢想池及其周圍木棧道因潮濕，老舊毀損安全堪慮，以達滲水循環節水環保環境永續等。 |  |  |  |  |  |  |
| 五、預期成果及效益： 1.將原本夢想池及其周圍木棧道因潮濕，老舊毀損安全堪慮，改善學生遊憩環境。 2.透過鋪設透水磚，解決夢想池及其周圍木棧道老舊毀損安全堪慮，建構安全學習環境，以滿足學生學習需求。 |  |  |  |  |  |  |

備註：一、當年度申請補助項目應列入當年度中長程校務發展計畫，工程並應考量永續校園項目或綠建築指標設計施作。

二、申請補助項目屬急迫性，如涉及危險性或因上級機關政策執行需要或屬急迫性經上級機關核定者，未及列入中長程校發展計畫，得以提出申請。

承辦人：　　　　　　　　　　總務主任：					校長：

逾公告金額十分之一未達公告金額採購案件進度期程表（範例）

| 採購案名 |  | 夢想池及其週邊整修工程 |
| --- | --- | --- |
| 預定公告 |  | 自經費核定日起7日曆天 |
| 預定決標 |  | 自經費核定日起21日曆天 |
| 預定完工 | 自決標日起30日曆天 |  |
| 預定請款 |  | 300萬元以下資本門決標後15日曆天請款，經常門核定後請款。 |
| 預定結案 |  | 自決標日起50日曆天 |

註：一、日曆天包含例假日及國定假日。

二、依據104年2月26日桃教設字第1040011014號函，資本門300萬元以下核定案件應於訂約後依應付金額辦理請款，驗收結算後30天辦理核結。經常門核定案件應於核定後備文檢附經費核定函、統一收據辦理請款，10萬元以下案件應於二周內辦理核結。

承辦人	單位主管	機關首長

公告金額以上未達查核金額採購案件進度期程表

| 採購案名 | 夢想池及其週邊整修工程 |
| --- | --- |
| 預算書預定 報請備查 | 自經費核定日起ooo日曆天或金額未達300萬元免函報備查 |
| 預定公告 | 自經費核定日或預算書備查日起ooo日曆天 |
| 預定決標 | 自經費核定日或預算書備查日起ooo日曆天 |
| 契約書預定 報請備查 | 自決標日起ooo日曆天金額或未達300萬元免函報備查 |
| 預定完工 | 自決標日起ooo日曆天 |
| 預定驗收 | 初驗—自決標日起ooo日曆天 正驗—自決標日起ooo日曆天 |
| 預定請款 | 自完工日起ooo日曆天 |

註：一、日曆天包含例假日及國定假日。

二、依據104年2月26日桃教設字第1040011014號函，資本門300萬元以下核定案件應於訂約後依應付金額辦理請款，驗收結算後30天辦理核結。經常門核定案件應於核定後備文檢附經費核定函、統一收據辦理請款，執行完成後2周內辦理核結。

承辦人	單位主管	機關首長